AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANIN

DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES MULTISECTORIALES Y DE EMERGENCIA — DIME

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN — SESDI

INFORME TÉCNICO CONSOLIDADO DE DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

Bloques preliminares de intervención verificados

PROVINCIA DE MORROPÓN

9 distritos · 59 bloques · 7,327.37 ha

Buenos Aires, Chulucanas, Salitral, San Juan de Bigote, Santo Domingo, Yamango, Santa Catalina de Mossa, Morropon, Chalaco

Proyecto de Inversión IN PIURA · CUI 2669244

«Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura»

Fase de preinversión — Estudio de Perfil · Sistema Invierte.pe (DGPMI-MEF)

Sistema de referencia: UTM WGS 84 Zona 17S (EPSG:32717)

Financiamiento: Administración Directa

# CONTENIDO

1. Objeto, alcance y encuadre normativo

2. Metodología y fuentes

3. Caracterización general del ámbito

4. Análisis geoespacial de los bloques

5. Integración con el Estudio de Geología — Índice de Susceptibilidad Litológica (ISL)

6. Procesos erosivos y cárcavas

7. Caracterización diagnóstica — fichas F-DT consolidadas

8. Análisis preliminar del riesgo en contexto de cambio climático (AdR-CCC)

9. Medidas de reducción del riesgo y alternativas de infraestructura natural (MRR-CCC)

10. Vacíos de información, consistencia y trazabilidad

11. Conclusiones

Anexo A. Inventario geoespacial consolidado de los 59 bloques

# 1. Objeto, alcance y encuadre normativo

El presente informe consolida y sistematiza el Diagnóstico Territorial (DT) de los 59 bloques preliminares de intervención de la provincia de Morropón, en el marco de la formulación del Proyecto de Inversión «Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura» (CUI 2669244), fase de preinversión — Estudio de Perfil.

El documento se elabora como insumo directo del Capítulo de Identificación del Perfil, conforme a los Contenidos Mínimos del Anexo N.° 1 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y a la Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión (DGPMI-MEF, 2022), en particular su Anexo 2 sobre Gestión del Riesgo en contexto de Cambio Climático (GdR-CCC).

## 1.1 Alcance del análisis

Ámbito: provincia de Morropón, 9 distritos (Buenos Aires, Chalaco, Chulucanas, Morropon, Salitral, San Juan de Bigote, Santa Catalina de Mossa, Santo Domingo, Yamango).

Universo analizado: 59 bloques preliminares de intervención, 7,327.37 ha, correspondientes al catálogo maestro «Bloques V5/V6».

Base documental: informes técnicos de Diagnóstico Territorial por bloque y las 59 plantillas de resumen validadas (Plantilla DT Campo Check Validada V5, versión V6 con MSAVI), con cobertura del 100 % de los bloques del ámbito.

Integración sectorial: E3 Estudio de Geología, Volumen I — Morropón (R03), del que se incorpora el Índice de Susceptibilidad Litológica (ISL-MM e ISL-EH) de los 59 bloques; e inventario de cárcavas codificadas.

Sistema de referencia: UTM WGS 84 Zona 17S (EPSG:32717).

Marco del indicador de brecha: Resolución Ministerial N.° 00213-2024-MINAM, «Porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación».

## 1.2 Naturaleza de la Unidad Productora

La Unidad Productora (UP) de este proyecto no es una infraestructura convencional. La UP es el ecosistema en su totalidad: bosques estacionalmente secos de colina y montaña, matorrales, pastizales y ecosistemas de transición andino-costeros, junto con sus suelos, su cobertura vegetal, su sistema de drenaje natural y su red de quebradas. Los bloques preliminares de intervención son recortes operativos situados dentro de esa UP, seleccionados mediante criterios de exclusión e idoneidad; no son la UP en sí.

Esta precisión tiene consecuencia metodológica directa: el análisis de riesgo se aplica tanto al ecosistema existente como a las medidas de reducción del riesgo en contexto de cambio climático (MRR-CCC) que se propongan, las cuales también deben evaluarse por exposición y fragilidad.

# 2. Metodología y fuentes

El diagnóstico integra información de tres naturalezas explícitamente diferenciadas: registro de campo, producto de gabinete y catálogo oficial. La diferenciación no es formal: determina qué afirmaciones del informe admiten uso para fijar metas físicas y cuáles conservan carácter de hipótesis de trabajo.

Tabla 1. Fuentes de información utilizadas y su tratamiento

| Fuente | Naturaleza | Variables que aporta | Tratamiento en el informe |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo maestro Bloques V5/V6 | Catálogo oficial | Código, microcuenca, superficie, centroide, distrito | Valor de referencia. Prevalece sobre la declaración de la ficha en caso de discrepancia. |
| Estadística zonal sobre el MDE | Producto de gabinete | Altitud mínima y máxima, amplitud, pendiente promedio | Valor de bloque. No comparable con los perfiles de transecto de campo. |
| MSAVI 2024 y NDVI mediana 2025 (Sentinel-2) | Producto de gabinete | Vigor y densidad de la cobertura, distribución areal por clase | Mide biomasa, no integridad ecosistémica. Lectura sujeta a la advertencia de estacionalidad. |
| Fichas F-DT-01 a F-DT-05 (Plantilla V5) | Registro de campo | Fisiografía, suelo, ecosistema, causas de degradación, hidrología, accesibilidad | Registro primario. Se reproduce sin homologar la redacción entre brigadas. |
| E3 Estudio de Geología, Volumen I — Morropón (R03) | Producto de gabinete (fuente secundaria) | ISL-MM e ISL-EH, unidades geológicas por bloque | Jerarquización del sustrato. No constituye evaluación de peligro ni de riesgo. |
| Capa «Cárcavas codificadas» y su caracterización | Producto de gabinete | Localización, longitud, morfometría y NDVI de cada cárcava | Inventario parcial. La ausencia de registros no acredita ausencia de cárcavas. |
| Cruce INEI — Bloques V5 | Catálogo oficial | Centros poblados asociados a cada bloque | Base del diagnóstico social y del cálculo de población beneficiaria. |

Fuente: elaboración propia sobre el acervo documental del Proyecto IN Piura.

El procesamiento consistió en: (i) extracción y normalización de los campos de las cinco fichas F-DT desde las plantillas de resumen validadas de cada bloque; (ii) construcción de una base de datos con las variables geoespaciales del catálogo; (iii) incorporación del ISL por bloque desde el estudio de geología; (iv) incorporación del inventario de cárcavas; (v) contraste cruzado entre valores de campo, de gabinete y de catálogo; y (vi) cálculo de indicadores de completitud, concordancia y dispersión.

PRINCIPIO DE NO INVENCIÓN DE DATOS. No se ha imputado ni estimado ningún valor ausente. Todo campo no reportado se conserva con la marca de origen «Por determinar» o «Por verificar» y se registra en la sección de vacíos de información. Las discrepancias detectadas entre fuentes no se han resuelto por criterio del redactor: se documentan, se declara el valor adoptado y se indica la acción requerida.

# 3. Caracterización general del ámbito

## 3.1 Distribución de los bloques por distrito

Tabla 2. Síntesis de bloques preliminares por distrito (provincia de Morropón)

| Distrito | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito | Rango altitudinal (msnm) | Pendiente ponderada (%) | MSAVI 2024 ponderado | % bajo umbral MSAVI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buenos Aires | 7 | 1,903.13 | 25.97 | 150 – 557 | 17.89 | 0.33 | 98.61 |
| Chulucanas | 7 | 1,450.14 | 19.79 | 109 – 629 | 14.97 | 0.36 | 97.63 |
| Salitral | 9 | 1,264.53 | 17.26 | 68 – 533 | 18.36 | 0.33 | 99.27 |
| San Juan de Bigote | 12 | 1,143.86 | 15.61 | 194 – 562 | 15.97 | 0.31 | 98.17 |
| Santo Domingo | 10 | 728.29 | 9.94 | 521 – 2,267 | 29.98 | 0.63 | 9.88 |
| Yamango | 6 | 459.68 | 6.27 | 73 – 3,246 | 16.92 | 0.46 | 64.85 |
| Santa Catalina de Mossa | 4 | 213.18 | 2.91 | 87 – 1,548 | 25.68 | 0.57 | 25.04 |
| Morropon | 2 | 125.34 | 1.71 | 184 – 523 | 20.52 | 0.39 | 95.28 |
| Chalaco | 2 | 39.22 | 0.54 | 2,045 – 2,624 | 30.24 | 0.61 | 7.74 |
| TOTAL / MEDIA PONDERADA | 59 | 7,327.37 | 100.00 | 68 – 3,246 | 18.62 | 0.38 | 84.84 |

Fuente: elaboración propia sobre el catálogo maestro Bloques V5/V6, la estadística zonal del MDE y los compuestos Sentinel-2. Las medias se ponderan por la superficie de cada bloque.

La distribución es asimétrica. 4 de los 9 distritos concentran 5,761.66 ha, equivalentes al 78.6 % de la superficie del ámbito provincial. El distrito de Buenos Aires aporta por sí solo 1,903.13 ha (26.0 %) en 7 bloques.

El tamaño de los bloques varía entre 0.860 ha (bloque 55, Yamango) y 565.58 ha (bloque M3B8, San Juan de Bigote), con una mediana de 81.78 ha. Esta dispersión es determinante para el diseño de metas físicas y para el costeo unitario de las MRR-CCC: el costo por hectárea de habilitación, transporte de plantones y vigilancia no escala linealmente con la superficie del bloque.

## 3.2 Organización por microcuenca

Los 59 bloques se distribuyen en 17 microcuencas. La microcuenca es la unidad funcional de planificación de las MRR-CCC: los bloques que la comparten están sujetos al mismo régimen hídrico y a condicionantes de ladera comunes, de modo que las intervenciones de infiltración, control de escorrentía y estabilización deben dimensionarse en conjunto y no bloque a bloque.

Tabla 3. Agregación de los bloques por microcuenca

| Microcuenca | Distrito(s) | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito | MSAVI ponderado | % bajo umbral MSAVI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1077-Q9566 | Buenos Aires | 5 | 1,553.97 | 21.21 | 0.33 | 98.41 |
| C1081-Q9582 | Salitral · San Juan de Bigote | 7 | 1,261.62 | 17.22 | 0.31 | 99.16 |
| C1086-Q9570 | Chalaco · Morropon · Santa Catalina de Mossa · Santo Domingo | 12 | 853.87 | 11.65 | 0.60 | 19.90 |
| C1077-Q9579 | Buenos Aires · Salitral | 2 | 534.17 | 7.29 | 0.36 | 98.77 |
| C1086-Q9575 | Yamango | 6 | 459.68 | 6.27 | 0.46 | 64.85 |
| C1096-Q9557 | Chulucanas | 1 | 448.80 | 6.12 | 0.36 | 96.95 |
| C1076-Q9581 | Salitral | 4 | 402.84 | 5.50 | 0.30 | 99.77 |
| C1096-Q9558 | Chulucanas · Santo Domingo | 2 | 365.95 | 4.99 | 0.38 | 92.62 |
| C1096-Q9545 | Chulucanas | 1 | 355.36 | 4.85 | 0.31 | 99.33 |
| C1081-Q9583 | San Juan de Bigote | 7 | 257.42 | 3.51 | 0.32 | 95.23 |
| C1096-Q9556 | Chulucanas | 3 | 246.49 | 3.36 | 0.41 | 93.73 |
| C1077-Q9580 | Buenos Aires | 1 | 188.80 | 2.58 | 0.32 | 99.38 |
| C1076-Q9584 | Salitral | 2 | 112.70 | 1.54 | 0.30 | 99.74 |
| C1096-Q9564 | Santo Domingo | 1 | 100.51 | 1.37 | 0.67 | 5.21 |
| C1096-Q9547 | Chulucanas | 1 | 68.89 | 0.94 | 0.31 | 99.81 |
| C1086-Q9569 | Morropon · Santa Catalina de Mossa | 2 | 62.44 | 0.85 | 0.39 | 94.54 |
| C1086-Q9576 | Chalaco · Santa Catalina de Mossa | 2 | 53.86 | 0.74 | 0.60 | 4.78 |
| TOTAL |  | 59 | 7,327.37 | 100.00 | 0.38 | 84.84 |

Fuente: elaboración propia sobre el catálogo maestro Bloques V5/V6.

# 4. Análisis geoespacial de los bloques

## 4.1 Rango altitudinal y pisos ecológicos

El ámbito se despliega sobre un gradiente altitudinal de 68 a 3,246 msnm, es decir, 3,178 m de desnivel entre el bloque más bajo (bloque M2B5, Salitral) y el más alto (bloque 49, Yamango). La amplitud altitudinal interna media por bloque es de 330 m (mínimo 65 m, máximo 1,572 m).

Tabla 4. Distribución de bloques por piso altitudinal dominante

| Piso altitudinal dominante | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| <1000 m (Yunga) | 43 | 6,505.07 | 88.78 |
| 1000-1500 m (Quechua baja) | 6 | 384.02 | 5.24 |
| 1500-2000 m (Quechua media) | 4 | 336.20 | 4.59 |
| 2000-2500 m (Quechua alta) | 3 | 74.32 | 1.01 |
| 3000-3500 m (Puna baja) | 3 | 27.76 | 0.38 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia sobre la estadística zonal del MDE.

5 bloques presentan una amplitud altitudinal interna igual o superior a 600 m (12, 14, M28B3, 17, 13). Un bloque que atraviesa más de un piso altitudinal no admite un elenco florístico ni una prescripción de manejo únicos: requiere zonificación interna por franja de cota antes de fijar metas físicas y seleccionar especies.

## 4.2 Pendiente media y clases de terreno

La pendiente media derivada del MDE para los 54 bloques con dato disponible es de 21.23 % (mediana 19.70 %), con un mínimo de 8.32 % (bloque M2B5, Salitral) y un máximo de 35.56 % (bloque 17, Santo Domingo). Ningún bloque del ámbito supera el criterio de idoneidad de pendiente máxima del proyecto (75 %).

Tabla 5. Distribución de bloques por clase de pendiente media

| Clase de pendiente (estadística zonal) | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-25% (Fuert. inclinado) | 29 | 4,217.30 | 57.56 |
| 8-15% (Mod. inclinado) | 10 | 2,143.43 | 29.25 |
| 25-50% (Mod. escarpado) | 15 | 833.07 | 11.37 |
| Sin cobertura del MDE | 5 | 133.57 | 1.82 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia sobre la estadística zonal del MDE. La pendiente se expresa en porcentaje.

En 39 de los 59 bloques la clase de pendiente derivada de la estadística zonal no coincide con el rango declarado por la brigada en la ficha F-DT-01. La discrepancia no invalida ninguno de los dos registros: el valor zonal se calcula sobre la totalidad del polígono y el de campo describe la traza efectivamente recorrida, habitualmente la de menor pendiente por ser la transitable. El detalle bloque a bloque figura en la hoja «4. Pendientes» del anexo de matrices.

## 4.3 Lectura integrada de los índices de vegetación MSAVI y NDVI

El MSAVI 2024 medio de los 59 bloques es de 0.4244 (media simple), 0.3793 ponderado por superficie, con mediana 0.3694 y un rango entre 0.2289 (bloque 85, San Juan de Bigote) y 0.7074 (bloque 78, Santo Domingo).

Aplicando el umbral de brecha del proyecto (MSAVI = 0.4976), 19 bloques (1,055.27 ha, 14.4 % del ámbito) presentan una media por encima del umbral y 40 por debajo. Ahora bien, la media del bloque oculta la distribución interna: al descender a la estadística areal por clase, 6,216.63 ha —el 84.84 % de la superficie provincial— se sitúan bajo el umbral. Esta superficie, y no el conteo de bloques, es la base para el cómputo del indicador de brecha de la R.M. N.° 00213-2024-MINAM.

Tabla 6. Distribución de bloques por clase de la media MSAVI 2024

| Clase de la media MSAVI 2024 | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2650 - 0.3813 (Vigor muy bajo) | 28 | 5,211.38 | 71.12 |
| 0.3813 - 0.4976 (Vigor bajo) | 9 | 981.49 | 13.39 |
| 0.4976 - 0.6139 (Vigor moderado) | 9 | 546.45 | 7.46 |
| > 0.6139 (Vigor alto) | 10 | 508.82 | 6.94 |
| <= 0.2650 (Suelo desnudo / no vegetal) | 3 | 79.22 | 1.08 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia sobre el compuesto MSAVI 2024 (Sentinel-2) y la estadística zonal del ráster clasificado.

Tabla 7. Distribución areal agregada del NDVI mediana 2025

| Clase NDVI mediana 2025 | Superficie (ha) | % del área clasificada |
| --- | --- | --- |
| Vegetación alta | 1,043.79 | 14.24 |
| Vegetación mediana | 2,556.64 | 34.88 |
| Vegetación ligera | 3,347.17 | 45.66 |
| Tierra desnuda | 383.02 | 5.22 |
| TOTAL CLASIFICADO | 7,330.61 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia sobre la estadística zonal del NDVI mediana 2025 (Sentinel-2).

LECTURA CRÍTICA. Los índices MSAVI y NDVI miden vigor y densidad de biomasa, no composición ni integridad ecosistémica. Un valor alto no equivale a ausencia de degradación: en bloques con mosaico agrícola, pastizal cultivado o plantaciones, la respuesta espectral puede ser alta sobre una unidad productora sustituida en su composición. La diferencia entre ambos productos tampoco debe leerse como mejora entre 2024 y 2025: son índices distintos —el NDVI satura ante biomasa densa, mientras el MSAVI conserva sensibilidad al suelo de fondo— aplicados sobre compuestos temporales distintos.

ADVERTENCIA DE ESTACIONALIDAD. En los bloques de Bosque Estacionalmente Seco la caducifolia produce divergencia sistemática entre los compuestos de estiaje y las tomas de campo de temporada húmeda. Toda meta física dimensionada sobre índices de estiaje debe tratarse como cota superior, y su cierre exige al menos una captura de temporada húmeda (enero–abril).

## 4.4 Composición ecosistémica de la Unidad Productora

Tabla 8. Superficie de la Unidad Productora por tipo de ecosistema

| Tipo de ecosistema (UP) | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| Bosque Estacionalmente Seco de Colina y Montaña (Bes-cm) | 33 | 5,515.04 | 75.27 |
| Bosque Estacionalmente Seco Colina/Montaña (Bes-cm) | 4 | 786.28 | 10.73 |
| Agroecosistema / Mosaico | 7 | 342.13 | 4.67 |
| Matorral Andino subhúmedo | 2 | 136.17 | 1.86 |
| Bosque Estacionalmente Seco de Colina y Montaña (Bes-cm) — asignación POR VERIFICAR | 5 | 133.57 | 1.82 |
| Bosque Relicto Montano V. Occidental (BMVO) | 1 | 119.54 | 1.63 |
| Matorral Andino semiárido | 1 | 92.90 | 1.27 |
| Matorral Andino árido | 1 | 81.78 | 1.12 |
| Matorral Andino húmedo (con mosaico de zona agrícola, según Intersecc_BloquesV4_Ecosistemas) | 1 | 35.10 | 0.48 |
| Agroecosistema / Mosaico (con relicto de Bes-cm como ecosistema secundario) | 1 | 34.17 | 0.47 |
| Matorral Andino húmedo | 1 | 25.67 | 0.35 |
| Bosque Relicto Montano de Vertiente Occidental (BMVO) | 1 | 13.55 | 0.18 |
| Bosque seco de colina y montaña (Bes-cm) | 1 | 11.47 | 0.16 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia sobre la ficha F-DT-03 de cada bloque. La superficie corresponde a la del bloque, no a la del polígono de ecosistema, que se consigna «Por determinar» en las fichas.

El desagregado de superficie por polígono de ecosistema dentro de cada bloque no consta en las fichas DT y se conserva como «Por determinar». Su cierre requiere el cruce con el Reporte de Ecosistemas por Bloques del MINAM y es requisito previo al cómputo definitivo del indicador de brecha, dado que la categoría «Zona agrícola» corresponde a un agroecosistema y no a un ecosistema natural.

## 4.5 Estado de conservación y erosión

Tabla 9. Distribución de bloques por estado de conservación

| Estado de conservación | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| Medianamente alterado | 29 | 4,362.64 | 59.54 |
| Alterado (intervención marcada) | 17 | 1,339.05 | 18.27 |
| Levemente alterado | 6 | 803.74 | 10.97 |
| Muy alterado / Degradado | 5 | 736.09 | 10.05 |
| Conservado (sin intervención evidente) | 2 | 85.84 | 1.17 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia sobre las fichas F-DT-02 y F-DT-03.

Tabla 10. Distribución de bloques por nivel general de erosión

| Nivel general de erosión | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| Moderada (surcos) | 29 | 2,765.22 | 37.74 |
| Ligera (laminar) | 16 | 2,697.76 | 36.82 |
| Fuerte (cárcavas incipientes) | 6 | 793.62 | 10.83 |
| FICHA F-DT-02 SIN CONTENIDO. Evidencia narrativa de F-DT-01: erosión laminar y eólica por pastoreo | 1 | 355.36 | 4.85 |
| Fuerte (cárcavas incipientes) — estimado | 1 | 294.20 | 4.02 |
| FICHA F-DT-02 SIN CONTENIDO. Narrativa de F-DT-01: sin surcos ni cárcavas; erosión eólica ALTA por obras viales | 1 | 124.71 | 1.70 |
| No consignado (F-DT-02 sin diligenciar) | 1 | 79.33 | 1.08 |
| Nula | 1 | 74.37 | 1.01 |
| FICHA F-DT-02 SIN CONTENIDO. Narrativa de F-DT-01: sin evidencia de surcos ni cárcavas | 1 | 68.89 | 0.94 |
| Moderada (surcos) — síntesis: Fuerte (cárcavas incipientes) | 1 | 60.35 | 0.82 |
| Severa (cárcavas activas) | 1 | 13.55 | 0.18 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia sobre las fichas F-DT-02 y F-DT-03.

# 5. Integración con el Estudio de Geología — Índice de Susceptibilidad Litológica (ISL)

## 5.1 Alcance y método del ISL

El E3 Estudio de Geología, Volumen I — Morropón (R03) desarrolla, ante la ausencia al momento de su elaboración de la capa de pendientes y de los resultados del modelamiento de peligro integrado, un Índice de Susceptibilidad Litológica (ISL) que jerarquiza los bloques exclusivamente en función de las propiedades del sustrato. A cada unidad geológica se le asigna una clase en escala de 1 a 5 según su competencia mecánica, su anisotropía estructural, el tipo de perfil de meteorización que desarrolla y su estado de consolidación. Se establecen dos escalas independientes: ISL-MM para movimientos en masa e ISL-EH para erosión hídrica. El valor de cada bloque resulta de ponderar por área las unidades geológicas que lo intersecan.

Tabla 11. Escala de clasificación del ISL

| Rango del ISL | Clase de susceptibilidad |
| --- | --- |
| < 1.50 | Muy baja |
| 1.50 – 2.49 | Baja |
| 2.50 – 3.49 | Media |
| 3.50 – 4.49 | Alta |
| ≥ 4.50 | Muy alta |

Fuente: E3 Estudio de Geología, Volumen I — Morropón (R03), sobre la Carta Geológica Nacional 1:50 000 — INGEMMET.

ALCANCE DEL ÍNDICE. El ISL no constituye una evaluación de peligro ni de riesgo. No integra pendiente, precipitación detonante, cobertura vegetal ni condiciones hidrogeológicas. Su integración con esos factores —para obtener el peligro propiamente dicho— corresponde al Entregable 8 (Análisis de riesgos para el proyecto). La verificación de campo y los ensayos geotécnicos se ejecutarán en la fase de estudio definitivo o expediente técnico.

## 5.2 Resultados del ISL en el ámbito provincial

El ISL-MM ponderado por superficie del ámbito provincial es de 3.73 y el ISL-EH ponderado, de 3.52. La distribución por clase se presenta a continuación.

Tabla 12. Distribución de los bloques por clase de ISL-MM — movimientos en masa

| Clase de susceptibilidad | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito | Bloques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muy alta | 18 | 1,862.53 | 25.42 | 49, 52, 55, 85, 86, M11B3, M28B2, M28B3, M2B5, M3B1, M3B3, M3B5, … |
| Alta | 24 | 1,992.36 | 27.19 | 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 42, 57, 58, 59, 77, … |
| Media | 17 | 3,472.48 | 47.39 | 2, 22, 5, 84, M10B4, M17B1, M18B1, M1B1, M27B1, M2B1, M6B10, M6B2-1, … |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |  |

Fuente: elaboración propia sobre el E3 Estudio de Geología, Volumen I — Morropón (R03).

Tabla 13. Distribución de los bloques por clase de ISL-EH — erosión hídrica

| Clase de susceptibilidad | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito | Bloques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muy alta | 10 | 661.73 | 9.03 | 58, 77, 83, 84, M17B4, M19B2, M19B7, M28B4, M32B3, M8B2 |
| Alta | 35 | 3,328.03 | 45.42 | 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 42, 49, 52, 55, … |
| Media | 6 | 1,824.40 | 24.90 | 2, 5, M17B1, M18B3, M27B1, M6B2-2 |
| Baja | 8 | 1,513.21 | 20.65 | M18B1, M1B1, M2B1, M6B10, M6B2-1, M6B2-3, M7B3, M7B6 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |  |

Fuente: elaboración propia sobre el E3 Estudio de Geología, Volumen I — Morropón (R03).

Tabla 14. Unidad geológica dominante de los bloques

| Unidad geológica dominante del bloque | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| Formación Río Seco | 11 | 2,515.76 | 34.33 |
| Complejo de Olmos - Unidad Salinas | 14 | 1,750.70 | 23.89 |
| Formación La Bocana - Miembro Superior | 5 | 1,256.54 | 17.15 |
| Formación Llama - Miembro Aragoto | 5 | 342.58 | 4.68 |
| Súper Unidad Paltashaco | 6 | 331.04 | 4.52 |
| Formación La Bocana - Miembro Medio | 4 | 287.86 | 3.93 |
| Depósito aluvial 2 | 1 | 283.43 | 3.87 |
| Súper Unidad Pamparrumbe | 4 | 269.26 | 3.67 |
| Complejo de Olmos - Unidad Salas | 5 | 174.05 | 2.38 |
| Depósito aluvial | 1 | 68.89 | 0.94 |
| Depósito aluvial 1 | 3 | 47.26 | 0.64 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia sobre el E3 Estudio de Geología, Volumen I — Morropón (R03). La unidad dominante es la de mayor superficie de intersección con el polígono del bloque; no agota su composición litológica.

## 5.3 Lectura cruzada susceptibilidad — cobertura — pendiente

La susceptibilidad del sustrato adquiere significado operativo al cruzarse con el estado de la cobertura y con la pendiente. Un sustrato de alta susceptibilidad bajo dosel funcional y pendiente moderada plantea una prioridad de conservación; el mismo sustrato con cobertura bajo el umbral espectral y pendiente igual o superior al 25 % plantea una prioridad de control de erosión y estabilización.

En el ámbito provincial ningún bloque presenta convergencia simultánea de sustrato de susceptibilidad alta o muy alta, cobertura mayoritariamente bajo el umbral MSAVI 0.4976 y pendiente promedio igual o superior al 25 %.

En contraste, 15 bloques (833.07 ha, 11.4 %) combinan sustrato susceptible y pendiente igual o superior al 25 % con una cobertura mayoritariamente sobre el umbral: en ellos la cobertura vegetal está cumpliendo hoy la función de regulación que el proyecto busca recuperar, y la medida pertinente es la conservación del dosel funcional antes que la restauración activa.

ADVERTENCIA METODOLÓGICA. Esta lectura cruzada es una aproximación de gabinete destinada a ordenar la prioridad preliminar. No sustituye el modelamiento del peligro integrado por AHP (PMM + EPH + PGI) de la mesolocalización, que sigue siendo el insumo requerido para fijar la prioridad definitiva de intervención de cada bloque.

# 6. Procesos erosivos y cárcavas

El inventario de cárcavas codificadas registra 39 rasgos en 18 de los 59 bloques del ámbito, con una longitud acumulada de 18,022.55 m. La caracterización morfométrica de cada rasgo —longitud, cotas, pendiente promedio, índice de irregularidad y NDVI sobre el eje— permite discriminar los rasgos activos de los estabilizados por vegetación.

Tabla 15. Bloques con cárcavas codificadas inventariadas

| Bloque | Distrito | Superficie (ha) | N.° de cárcavas | Longitud total (m) | Densidad (m/ha) | Nivel de erosión (F-DT-02) | Urgencia de control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M9B1 | Chulucanas | 355.36 | 5 | 3,487.12 | 9.81 | FICHA F-DT-02 SIN CONTENIDO. Evidencia narrativa de F-DT-01: erosión laminar y eólica por pastoreo | Por determinar |
| M3B8 | San Juan de Bigote | 565.58 | 6 | 3,343.92 | 5.91 | Fuerte (cárcavas incipientes) | Alta |
| M6B2-2 | Buenos Aires | 333.01 | 6 | 2,407.49 | 7.23 | Moderada (surcos) | Alta |
| M6B2-1 | Buenos Aires | 514.36 | 6 | 1,797.52 | 3.49 | Ligera (laminar) | Baja |
| M6B2-3 | Buenos Aires | 160.98 | 2 | 1,486.26 | 9.23 | Moderada (surcos) | Media |
| M3B9 | Salitral | 294.20 | 1 | 1,143.05 | 3.89 | Fuerte (cárcavas incipientes) — estimado | Alta |
| 2 | Chulucanas | 330.60 | 1 | 933.78 | 2.82 | Ligera (laminar) | Media |
| 15 | Santo Domingo | 86.15 | 1 | 705.91 | 8.19 | Ligera (laminar) | Baja |
| M18B1 | Buenos Aires | 160.36 | 1 | 471.70 | 2.94 | Ligera (laminar) | Media |
| M7B2 | Salitral | 115.38 | 1 | 448.62 | 3.89 | Ligera (laminar) | Baja |
| M1B1 | Buenos Aires | 188.80 | 1 | 407.23 | 2.16 | Moderada (surcos) | Media |
| M2B1 | Salitral | 81.79 | 1 | 301.59 | 3.69 | Moderada (surcos) | Alta |
| M18B3 | Salitral | 373.81 | 1 | 273.22 | 0.73 | Ligera (laminar) | Baja |
| 5 | Buenos Aires | 295.73 | 1 | 261.68 | 0.88 | Moderada (surcos) | Alta |
| M28B4 | Yamango | 283.43 | 2 | 221.58 | 0.78 | Moderada (surcos) | Media |
| 11 | Santo Domingo | 103.95 | 1 | 148.73 | 1.43 | Moderada (surcos) | Media |
| M28B2 | Yamango | 90.20 | 1 | 117.77 | 1.31 | Ligera (laminar) | Media |
| M11B3 | San Juan de Bigote | 106.03 | 1 | 65.38 | 0.62 | Ligera (laminar) | Media |
| TOTAL |  | 4,439.72 | 39 | 18,022.55 |  |  |  |

Fuente: elaboración propia sobre la capa «Cárcavas codificadas» y su caracterización morfométrica, cruzada con la ficha F-DT-02.

La longitud individual de los rasgos inventariados varía entre 32.97 m y 1,505.43 m. Los cinco de mayor desarrollo son CV 55 - M3B8 (1,505 m), CV 54 - M9B1 (1,386 m), CV 53 - M3B9 (1,143 m), CV 51 - 2 (934 m), CV 50 - M9B1 (922 m).

3 de los 39 rasgos presentan clase NDVI «Tierra desnuda» sobre su eje, indicativa de actividad erosiva sin colonización vegetal: son los candidatos prioritarios a tratamiento con estructuras transversales de retención y revegetación de cabecera.

LIMITACIÓN SUSTANTIVA DEL INVENTARIO. La ausencia de registros en un bloque NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. El levantamiento instrumental georreferenciado está pendiente en la mayor parte del ámbito y es requisito previo a la fijación de metas físicas de infraestructura gris (diques de contención, estructuras transversales, obras de estabilización). Las fichas DT consignan el campo «N.° de cárcavas registradas» como «Por determinar» en la generalidad de los bloques, y así se conserva.

# 7. Caracterización diagnóstica — fichas F-DT consolidadas

## 7.1 F-DT-01 · Datos generales y fisiografía

| Forma predominante del terreno | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| Colinoso | 34 | 4,723.46 | 64.46 |
| Montañoso | 25 | 2,603.91 | 35.54 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |

| Posición fisiográfica | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| Ladera media | 48 | 6,149.38 | 83.92 |
| Ladera baja | 10 | 1,160.16 | 15.83 |
| Pie de ladera | 1 | 17.82 | 0.24 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |

Las brigadas registran afloramientos rocosos en 43 bloques, escarpes activos en 13 y remociones en masa activas en 7, sobre un universo de 59. El registro de escarpes y remociones activas es la evidencia de campo directa de procesos de ladera en curso y debe cruzarse con el ISL-MM del sustrato (sección 5) antes de descartar cualquier bloque del tratamiento de estabilización.

## 7.2 F-DT-02 · Suelo y procesos erosivos

Tabla 16. Urgencia de control de erosión declarada en campo

| Urgencia de control de erosión | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| Media | 27 | 2,999.62 | 40.94 |
| Alta | 16 | 2,181.23 | 29.77 |
| Baja | 9 | 1,465.87 | 20.01 |
| Por determinar | 4 | 628.29 | 8.57 |
| Sin registro en ficha | 1 | 35.35 | 0.48 |
| Crítica | 2 | 17.00 | 0.23 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia sobre la ficha F-DT-02.

El campo «N.° de cárcavas registradas» de la ficha F-DT-02 se consigna «Por determinar» en 1 de los 59 bloques. El inventario instrumental pendiente se trata en la sección 6.

## 7.3 F-DT-03 · Ecosistema, cobertura y valor ecológico

El elenco florístico registrado promedia 10.9 taxones por bloque (mínimo 0, máximo 15). En 40 de los 59 bloques con dato el registro no alcanza el mínimo de 15 taxones que exige el formato V5. Se trata de registros florísticos preliminares, sin colecta ni determinación botánica formal: tienen valor de hipótesis de trabajo y no de inventario. Su cierre exige colecta botánica en la siguiente campaña, y es requisito para definir el elenco de especies de revegetación y enriquecimiento.

Tabla 17. Uso actual dominante del suelo

| Uso actual dominante del suelo | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastoreo extensivo | 28 | 4,023.28 | 54.91 |
| Uso mixto | 16 | 1,503.88 | 20.52 |
| Forestal de protección | 9 | 1,177.46 | 16.07 |
| Pastoreo extensivo (mixto caprino + vacuno) con extracción selectiva de leña y madera; tierras estatales (GORE Piura) | 1 | 333.01 | 4.54 |
| Agricultura en secano | 2 | 148.49 | 2.03 |
| Sin registro en ficha | 1 | 80.98 | 1.11 |
| Forestal de protección (sujeto a la clasificación oficial de CUM) | 1 | 42.45 | 0.58 |
| Pastoreo intensivo | 1 | 17.82 | 0.24 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia sobre la ficha F-DT-03.

Los campos «Cobertura vegetal total» y «Suelo desnudo» medidos en campo se consignan «Por determinar» en 3 de los 59 bloques. En su ausencia, la única estimación disponible de cobertura procede de los índices espectrales, con las limitaciones declaradas en la sección 4.3.

## 7.4 F-DT-04 · Causas e indicadores de degradación

Tabla 18. Velocidad de degradación declarada

| Velocidad de degradación | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| Lenta | 23 | 3,026.94 | 41.31 |
| Moderada | 22 | 2,911.57 | 39.74 |
| Rápida | 5 | 957.75 | 13.07 |
| Estable | 2 | 180.40 | 2.46 |
| EN BLANCO — no se dispone de serie Theil-Sen (TAU) ni de MSAVI multianual | 3 | 104.13 | 1.42 |
| Moderada (implícita) | 1 | 81.79 | 1.12 |
| Sin registro en ficha | 1 | 35.35 | 0.48 |
| SIN CONSIGNAR — no se dispone de la serie Theil-Sen (TAU) ni de MSAVI multianual para el bloque | 2 | 29.44 | 0.40 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia sobre la ficha F-DT-04.

Tabla 19. Reversibilidad técnica declarada

| Reversibilidad técnica | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| Parcialmente reversible | 46 | 6,111.68 | 83.41 |
| Totalmente reversible | 7 | 1,059.67 | 14.46 |
| No consignada | 1 | 74.37 | 1.01 |
| Sin registro en ficha | 1 | 35.35 | 0.48 |
| Difícilmente reversible | 3 | 34.82 | 0.48 |
| En recuperación | 1 | 11.47 | 0.16 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia sobre la ficha F-DT-04.

Las causas subyacentes de degradación consignadas con mayor frecuencia en el ámbito, ordenadas por superficie afectada, son:

Pastoreo de ganado caprino — 6 bloque(s), 961.53 ha (13.1 %).

No consignada en la ficha — 5 bloque(s), 663.64 ha (9.1 %).

Ganadería extensiva no regulada y presión de subsistencia, con débil gobernanza territorial sobre el ecosistema — 1 bloque(s), 565.58 ha (7.7 %).

Existencia de una demanda comercial sostenida de biomasa leñosa por parte de las ladrilleras artesanales instaladas en el entorno del bloque — 1 bloque(s), 448.80 ha (6.1 %).

Dependencia económica de las familias del uso extensivo del bosque seco (leña y pastoreo) ante la limitada disponibilidad de alternativas — 1 bloque(s), 373.81 ha (5.1 %).

Estructura económica local de subsistencia con baja diversificación productiva y dependencia histórica del pastoreo — 1 bloque(s), 333.01 ha (4.5 %).

La redacción de las causas no ha sido homologada entre brigadas: se reproduce tal como consta en cada ficha. La homologación previa a la construcción del árbol de problemas del Perfil es una tarea pendiente que se registra en la sección 9.

## 7.5 F-DT-05 · Recursos hídricos y accesibilidad

36 de los 59 bloques (5,108.98 ha, 69.7 % del ámbito) están declarados como zona de recarga hídrica. Esta condición es determinante para la priorización: la función de regulación hídrica —interceptación, infiltración y recarga de acuíferos— es uno de los servicios ecosistémicos que el proyecto busca recuperar, y las medidas de infiltración (zanjas, acequias de conducción, terrazas de formación lenta) rinden en estos bloques su mayor retorno por hectárea intervenida.

Tabla 20. Modalidad de acceso a los bloques

| Modalidad de acceso | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| Vehicular + caminata <30 min | 29 | 3,947.26 | 53.87 |
| Vehicular + caminata 30-90 min | 14 | 2,302.47 | 31.42 |
| Vehicular + caminata >90 min | 2 | 413.74 | 5.65 |
| Vehicular 4x4 hasta el bloque | 10 | 324.83 | 4.43 |
| INACCESIBLE EN LLUVIAS | 1 | 106.03 | 1.45 |
| Vehicular hasta C.P. Alan García + caminata 20-30 min | 1 | 84.82 | 1.16 |
| Por determinar | 1 | 79.33 | 1.08 |
| Sin registro en ficha | 1 | 68.89 | 0.94 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia sobre la ficha F-DT-05. La accesibilidad determina el costo unitario de transporte de plantones e insumos y la logística de vigilancia durante el período de prendimiento.

# 8. Análisis preliminar del riesgo en contexto de cambio climático (AdR-CCC)

Conforme al Anexo 2 de la Guía General DGPMI-MEF (2022), el análisis distingue peligro, exposición, fragilidad y resiliencia. El proyecto interviene en la ZONA DE ORIGEN —la cuenca alta—, no en la zona de impacto del valle y la planicie costera: los peligros que se abordan son los que se generan en la ladera.

## 8.1 Peligros identificados

Peligro por Movimientos en Masa (PMM): deslizamientos de tierra y roca, flujos de detritos y lodo (huaicos), caída de rocas y volcamientos, y reptación de suelos en laderas degradadas. Factores condicionantes: geología, pendiente, índice de posición topográfica y cobertura vegetal. Factor desencadenante principal: precipitación acumulada multianual.

Erosión Potencial Hídrica (EPH): pérdida de suelo por acción del agua, carcavamiento, erosión en surcos y socavamiento de márgenes de quebradas.

Peligro Generador de Inundaciones (PGI): zonas generadoras de escorrentía que contribuyen a inundaciones aguas abajo. Variables: pendiente, escorrentía total y NDVI.

Peligro Integrado (PI): resultado de la integración ponderada por AHP de PMM + EPH + PGI, en cinco niveles.

ADVERTENCIA SUSTANTIVA. El nivel de PELIGRO INTEGRADO (MCA-AHP) por bloque NO está disponible en los insumos de este entregable, y así se consigna en la totalidad de las fichas del ámbito. Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización antes de fijar la prioridad definitiva de intervención. Los descriptores que este informe aporta —ISL del sustrato, pendiente zonal, brecha espectral de cobertura, evidencia de campo de escarpes y remociones— son componentes de ese peligro, no el peligro integrado.

## 8.2 Exposición

La UP expuesta en el ámbito provincial asciende a 7,327.37 ha distribuidas en 59 bloques, 9 distritos y 17 microcuencas. Los elementos expuestos comprenden el propio ecosistema —suelo, cobertura vegetal y red de drenaje natural—, los centros poblados asociados consignados en las fichas y las vías de acceso, así como las MRR-CCC que el proyecto instale, que quedarán expuestas a los mismos peligros durante su período de establecimiento.

## 8.3 Fragilidad

La fragilidad de la UP se expresa en tres registros convergentes. Primero, la brecha espectral: 6,216.63 ha (84.84 % del ámbito) se sitúan bajo el umbral MSAVI 0.4976, lo que indica cobertura insuficiente para la función de protección de suelo. Segundo, la susceptibilidad del sustrato: el ISL-EH ponderado del ámbito es de 3.52 y el ISL-MM ponderado, de 3.73. Tercero, la pendiente: la media ponderada del ámbito es de 18.62 % según el rótulo del catálogo, equivalente a 34.08 % si el valor estuviera expresado en grados (discrepancia D-P01, sección 10.2).

A ello se suma el estado de conservación declarado en campo: 7,241.53 ha (98.8 % del ámbito) figuran con algún grado de alteración o degradación en la ficha F-DT-03.

## 8.4 Resiliencia y factores favorables

Del lado de la resiliencia, 7,206.18 ha (98.3 % del ámbito) están calificadas en campo como técnicamente reversibles, total o parcialmente, lo que sustenta la viabilidad de la restauración pasiva y del enriquecimiento bajo dosel frente a la restauración activa integral, de costo unitario muy superior. El estado sanitario de la vegetación se declara sano en 44 de los 59 bloques.

El campo «Regeneración natural» se consigna «Por determinar» en la generalidad de los bloques del ámbito. Su cierre es prioritario: es el indicador operativo que permite decidir entre clausura temporal —de costo bajo y alto rendimiento donde el banco de semillas persiste— y plantación, y esa decisión gobierna una fracción sustantiva del presupuesto de inversión.

## 8.5 Síntesis del riesgo y prioridad preliminar

Tabla 21. Urgencia de intervención declarada en campo

| Urgencia de intervención declarada | N.° de bloques | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | 22 | 3,136.11 | 42.80 |
| Media | 25 | 2,968.99 | 40.52 |
| Baja | 9 | 1,169.91 | 15.97 |
| Sin registro en ficha | 1 | 35.35 | 0.48 |
| Crítica | 2 | 17.00 | 0.23 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia sobre la síntesis GdR-CCC de las fichas DT. La urgencia declarada es una apreciación de campo y no sustituye la prioridad derivada del modelamiento de peligro integrado.

# 9. Medidas de reducción del riesgo y alternativas de infraestructura natural (MRR-CCC)

Las medidas que siguen se enuncian como alternativas técnicamente pertinentes al diagnóstico levantado. Su dimensionamiento físico y su costeo NO se realizan en este entregable: dependen del modelamiento de peligro integrado, del cierre de los vacíos de información de la sección 10 y del análisis técnico del Entregable 10.

## 9.1 Infraestructura natural (verde)

Revegetación con especies nativas mediante enriquecimiento bajo dosel y siembra directa, en los bloques con dosel funcional y regeneración natural presente.

Reforestación con especies forestales nativas en los sectores bajo el umbral espectral sin regeneración, previa verificación del banco de semillas.

Zanjas de infiltración y acequias de conducción, prioritariamente en los bloques declarados zona de recarga hídrica.

Terrazas de formación lenta en las laderas de pendiente moderada con uso agrícola o mixto.

Clausura temporal y manejo de pastizales, donde la causa dominante de degradación sea la presión de pastoreo.

Barreras vivas y cercos vivos como medida de contención perimetral y de delimitación predial.

## 9.2 Infraestructura gris complementaria

Obras de estabilización de taludes en los sectores con escarpes activos y sustrato de ISL-MM alto o muy alto.

Muros de contención y gaviones en los puntos críticos de ladera.

Diques de contención y estructuras transversales de retención en las cárcavas inventariadas, comenzando por los rasgos de mayor desarrollo y NDVI de suelo desnudo sobre el eje.

Obras de drenaje y control de escorrentía en las vías de acceso interiores, cuya habilitación sin instrumento de manejo figura entre las causas de degradación consignadas en campo.

El dimensionamiento de la infraestructura gris está condicionado por el levantamiento instrumental de cárcavas pendiente (sección 6). No es posible fijar metas físicas de esta línea sobre el inventario parcial disponible.

## 9.3 Gobernanza y gestión comunitaria

Planes de manejo comunitario de ecosistemas, articulados con los titulares de predios interceptados por cada bloque.

Fortalecimiento de capacidades locales en gestión del riesgo de desastres.

Sistemas de alerta temprana comunitarios en las microcuencas con generación de escorrentía hacia centros poblados.

Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MERESE) como instrumento de sostenibilidad de la fase de funcionamiento.

## 9.4 Clasificación por tipo de gestión del riesgo

Tabla 22. Clasificación de las MRR-CCC por tipo de gestión del riesgo

| Tipo de gestión | Medidas asociadas | Momento de aplicación |
| --- | --- | --- |
| Prospectiva | Clausura temporal, planes de manejo comunitario, delimitación con cercos vivos, ordenamiento del uso de vías interiores, MERESE | Evita la generación de nuevo riesgo sobre los sectores aún funcionales de la UP |
| Correctiva | Revegetación y reforestación, zanjas de infiltración, terrazas de formación lenta, estabilización de taludes, tratamiento de cárcavas | Reduce el riesgo existente sobre la superficie ya degradada |
| Reactiva | Sistemas de alerta temprana comunitarios, protocolos de respuesta ante movimientos en masa activos | Prepara la respuesta ante la ocurrencia del peligro |

Fuente: elaboración propia conforme a la Ley 29664 (SINAGERD) y su reglamento, D.S. 048-2011-PCM.

## 9.5 Tratamiento de las MRR-CCC en la evaluación social

Conforme a la Guía General DGPMI, los costos de inversión y de operación y mantenimiento de las MRR-CCC deben registrarse por separado e integrarse en los flujos de la evaluación social. Las medidas integradas —aquellas que forman parte de la solución técnica del proyecto— no se evalúan por separado. Las medidas externas —las que protegen a múltiples unidades productoras o a población fuera del ámbito del proyecto— sí requieren evaluación de rentabilidad social independiente. Dado el carácter intergeneracional de los beneficios de la recuperación ecosistémica, corresponde aplicar la Tasa Social de Descuento de Largo Plazo y realizar análisis de sensibilidad sobre las variables climáticas y ecológicas críticas.

# 10. Vacíos de información, consistencia y trazabilidad

## 10.1 Completitud de la información

Tabla 23. Completitud de los campos críticos del diagnóstico

| Campo del diagnóstico | Bloques con dato | Bloques sin dato | Completitud (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Peligro integrado (MCA-AHP) | 59 | 0 | 100.00 |
| Prioridad de intervención | 59 | 0 | 100.00 |
| Superficie de ecosistema por polígono | 0 | 59 | 0.00 |
| Cobertura vegetal total medida en campo | 56 | 3 | 94.90 |
| Suelo desnudo medido en campo | 55 | 4 | 93.20 |
| Regeneración natural | 56 | 3 | 94.90 |
| N.° de cárcavas registradas en ficha | 58 | 1 | 98.30 |
| Comunidad campesina | 51 | 8 | 86.40 |

Fuente: elaboración propia. «Sin dato» comprende las marcas de origen «Por determinar» y «Por verificar». Ningún valor ha sido imputado.

## 10.2 Registro de discrepancias

Tabla 24. Resultado del control de consistencia del ámbito

| Calificación | N.° de verificaciones | % del total |
| --- | --- | --- |
| SUSTANTIVA | 409 | 38.00 |
| CONFORME | 306 | 28.50 |
| NO SUSTANTIVA | 209 | 19.40 |
| CORREGIDO | 92 | 8.60 |
| None | 59 | 5.50 |
| TOTAL DE VERIFICACIONES | 1075 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia sobre la hoja «Control de consistencia» de cada plantilla de bloque. Una calificación CONFORME acredita que la verificación se ejecutó y no arrojó discrepancia; no equivale a validación de campo del dato.

Los campos que concentran las discrepancias calificadas como SUSTANTIVAS, ordenados por frecuencia, son:

Peligro integrado (MCA-AHP) — 59 bloque(s).

F-DT-03 — 59 bloque(s).

Representatividad del levantamiento — 44 bloque(s).

F-DT-04 — 44 bloque(s).

F-DT-01 — 43 bloque(s).

Elenco florístico — 40 bloque(s).

F-DT-05 — 31 bloque(s).

UTM del punto de muestreo — 25 bloque(s).

El detalle bloque a bloque de las discrepancias, con su calificación y el tratamiento adoptado, figura en la hoja «9. Consistencia» del anexo de matrices que acompaña a este informe.

## 10.3 Discrepancias de alcance provincial detectadas en esta consolidación

Además de las discrepancias registradas bloque a bloque, la consolidación del ámbito ha puesto de manifiesto dos discrepancias que afectan a la totalidad de la cartera y que no pueden resolverse en este informe. Se declaran conforme al principio de trazabilidad: se documenta el conflicto, se indica el valor adoptado y se eleva la resolución a la Subdirección.

| Cód. | Materia | Descripción de la discrepancia | Efecto sobre la formulación | Valor adoptado en este informe | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-P01 | Unidad de la pendiente promedio del catálogo | Las 117 plantillas de resumen V6 rotulan el valor de pendiente del catálogo como PORCENTAJE y derivan los grados como arcotangente de ese valor dividido entre 100. El Informe Técnico Consolidado de Diagnóstico Territorial del distrito de Frías (Ayabaca) concluye que el MISMO valor está expresado en GRADOS, tras contrastarlo con la distribución de clases de la capa «Pendientes vector»: error cuadrático medio de 1,14° leyendo el catálogo en grados frente a 12,70° leyéndolo como porcentaje (r = +0,956). Se ha verificado que el valor numérico es idéntico en ambas fuentes para los diez bloques de Frías, de modo que el conflicto es de unidad y no de dato. | MUY ALTO. Bajo la lectura en grados la pendiente del ámbito casi se duplica en términos de porcentaje, lo que reclasifica los bloques y cambia el dimensionamiento de toda partida de movimiento de tierras (zanjas de infiltración, terrazas de formación lenta). NO afecta la elegibilidad: bajo ambas lecturas ningún bloque supera el criterio de idoneidad del 75 %. | Se conserva el valor del catálogo con el rótulo de las plantillas (porcentaje) y se publica en paralelo el equivalente bajo la lectura en grados, en el anexo de matrices. No se modifica ninguna fuente primaria. | ESCALAR A SESDI con carácter prioritario. Debe emitirse pronunciamiento formal sobre la unidad del campo de pendiente del catálogo y homologarse en las 117 plantillas y en todos los informes DT antes de fijar metas físicas. |
| D-M01 | Bloques sin cobertura del modelo digital de elevación | Los bloques 83, 84, 85, 86 y 87 (San Juan de Bigote, Morropón; 133,57 ha en conjunto) presentan altitud mínima = altitud máxima = 0 msnm, amplitud = 0 m y pendiente = 0 % en el reporte de estadística zonal. Un bloque no está a nivel del mar ni es perfectamente plano: el cero es el marcador de ausencia de cobertura del MDE, no una medición. Son los mismos cinco bloques que no figuran en la base general del estudio de geología y que se incorporaron mediante un archivo complementario. | ALTO en el ámbito de Morropón. Leídos como medición, esos ceros arrastran a la baja la pendiente media provincial y sitúan falsamente el mínimo altitudinal del ámbito en 0 msnm. | Los cinco valores se anulan y se excluyen de todo promedio, mínimo y máximo del informe; los bloques se conservan en el universo de superficie. Su clase de pendiente se consigna «Sin cobertura del MDE». | Ejecutar la estadística zonal de los cinco polígonos sobre el MDE vigente y reponer altitud, amplitud y pendiente antes del cierre del entregable. |

Fuente: elaboración propia de esta consolidación.

## 10.4 Acciones requeridas antes del cierre del entregable

Tabla 25. Acciones requeridas para el cierre del diagnóstico

| Acción requerida | Efecto sobre la formulación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Incorporar el peligro integrado (MCA-AHP) por bloque desde el modelamiento de mesolocalización | Sin él no puede fijarse la prioridad definitiva de intervención ni jerarquizarse la cartera del ámbito. | Especialista SIG / Mesolocalización |
| Ejecutar el levantamiento instrumental georreferenciado de cárcavas en los bloques sin inventario | Requisito previo a la fijación de metas físicas de infraestructura gris. | Especialista de Infraestructura Marrón |
| Cerrar el desagregado de superficie por polígono de ecosistema dentro de cada bloque | Determina qué fracción de la superficie ingresa al cómputo del indicador de brecha de la R.M. N.° 00213-2024-MINAM; la categoría «Zona agrícola» es agroecosistema y no ecosistema natural. | Especialista Verde / SIG |
| Completar en campo la cobertura vegetal, el suelo desnudo y la regeneración natural | Gobierna la decisión entre clausura temporal y plantación, y con ella una fracción sustantiva del presupuesto de inversión. | Brigadas SESDI |
| Ejecutar colecta y determinación botánica formal | El elenco florístico actual es preliminar y no alcanza el mínimo del formato V5 en la mayoría de los bloques; condiciona la selección de especies de revegetación. | Especialista botánico |
| Confirmar la equivalencia entre el valor de clase DN del ráster MSAVI y los umbrales del proyecto | La equivalencia fue establecida por contraste estadístico (r = 0.9965) y requiere ratificación del especialista. | Especialista SIG |
| Incorporar al menos una captura de temporada húmeda (enero–abril) de los índices de vegetación | Las metas dimensionadas sobre compuestos de estiaje son cota superior en los bloques de bosque estacionalmente seco. | Especialista SIG |
| Homologar la redacción de las causas de degradación entre brigadas | Requisito para la construcción del árbol de problemas del Perfil. | SESDI |
| Resolver la unidad del campo de pendiente del catálogo (discrepancia D-P01) | Determina el dimensionamiento de toda partida de movimiento de tierras del proyecto. | SESDI / Especialista SIG |
| Reponer la estadística zonal de los bloques sin cobertura del MDE (discrepancia D-M01) | Sin altitud ni pendiente no puede zonificarse internamente ni seleccionarse el elenco de especies de esos bloques. | Especialista SIG |

Fuente: elaboración propia.

# 11. Conclusiones

1. El ámbito de la provincia de Morropón comprende 59 bloques preliminares de intervención con una superficie total de 7,327.37 ha, distribuidos en 9 distritos y 17 microcuencas, sobre un gradiente altitudinal de 68 a 3,246 msnm.

2. La brecha espectral del ámbito asciende a 6,216.63 ha, el 84.84 % de su superficie, medida como área bajo el umbral MSAVI 0.4976. Esta cifra —y no el conteo de bloques con media bajo umbral— es la base pertinente para el cómputo del indicador de brecha de la R.M. N.° 00213-2024-MINAM, y debe depurarse descontando la fracción de agroecosistema que el desagregado de ecosistemas aún pendiente determine.

3. La integración con el E3 Estudio de Geología, Volumen I — Morropón (R03) sitúa 46 bloques (4,363.57 ha, 59.6 % del ámbito) en clase de susceptibilidad litológica alta o muy alta en al menos uno de los dos índices. El ISL describe una condición del sustrato y no un nivel de peligro: su conversión en peligro exige la integración con pendiente, precipitación detonante y cobertura, propia del Entregable 8.

4. La pendiente media ponderada del ámbito es de 18.62 % según el rótulo del catálogo y de 34.08 % bajo la lectura en grados que sostiene el Informe DT Consolidado de Frías. Bajo CUALQUIERA de las dos lecturas, ningún bloque del ámbito supera el criterio de idoneidad de pendiente máxima del proyecto (75 %): el máximo provincial es de 71.49 % en la lectura más exigente. La elegibilidad por pendiente no está en cuestión; sí lo está el dimensionamiento de las partidas de movimiento de tierras, que depende de cuál de las dos unidades sea la correcta (discrepancia D-P01).

5. El inventario de cárcavas codificadas cubre 18 de los 59 bloques, con 39 rasgos y 18,022.55 m de longitud acumulada. La cobertura parcial del inventario impide fijar metas físicas de infraestructura gris para el conjunto del ámbito.

6. El vacío de información de mayor consecuencia es la falta del peligro integrado (MCA-AHP) por bloque, ausente en la totalidad de las fichas del ámbito. Mientras no se incorpore desde el modelamiento de mesolocalización, la jerarquización de la cartera descansa en descriptores parciales y no en el peligro propiamente dicho.

7. El diagnóstico se ha elaborado bajo el principio de no invención de datos: ningún valor ausente ha sido imputado ni estimado, y las discrepancias entre campo, gabinete y catálogo se documentan con el valor adoptado y la acción requerida, sin resolverse por criterio del redactor.

# Anexo A. Inventario geoespacial consolidado de los 59 bloques

Sistema de referencia UTM WGS 84 Zona 17S (EPSG:32717). El detalle completo, con las matrices de lectura integrada de índices de vegetación, de integración con el ISL, de pendientes, de cárcavas, de síntesis F-DT y de consistencia, figura en el anexo de matrices en formato Excel que acompaña a este informe.

| Bloque | Distrito | Microcuenca | Sup. (ha) | Este (m) | Norte (m) | Altitud (msnm) | Pend. (%) | MSAVI 2024 | % bajo umbral | ISL-MM | ISL-EH | Cárcavas | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M3B8 | San Juan de Bigote | C1081-Q9582 | 565.58 | 632,119 | 9,415,141 | 195–562 | 13.65 | 0.29 | 99.40 | 4.51 | 4.24 | 6 | Alta |
| M6B2-1 | Buenos Aires | C1077-Q9566 | 514.36 | 612,864 | 9,413,345 | 181–504 | 16.84 | 0.34 | 98.99 | 3.00 | 2.40 | 6 | Baja |
| M27B1 | Chulucanas | C1096-Q9557 | 448.80 | 593,246 | 9,430,139 | 109–474 | 17.86 | 0.36 | 96.95 | 3.00 | 3.03 | 0 | Alta |
| M18B3 | Salitral | C1077-Q9579 | 373.81 | 625,311 | 9,412,195 | 159–533 | 21.52 | 0.37 | 98.38 | 3.83 | 3.20 | 1 | Media |
| M9B1 | Chulucanas | C1096-Q9545 | 355.36 | 595,552 | 9,451,222 | 147–265 | 10.17 | 0.31 | 99.33 | 3.00 | 3.83 | 5 | Media |
| M6B2-2 | Buenos Aires | C1077-Q9566 | 333.01 | 611,196 | 9,416,725 | 195–440 | 14.33 | 0.30 | 99.00 | 3.00 | 3.15 | 6 | Alta |
| 2 | Chulucanas | C1096-Q9558 | 330.60 | 603,653 | 9,439,351 | 142–406 | 13.27 | 0.36 | 99.18 | 3.14 | 3.41 | 1 | Media |
| 5 | Buenos Aires | C1077-Q9566 | 295.73 | 617,860 | 9,413,182 | 150–377 | 18.57 | 0.34 | 99.85 | 3.00 | 2.55 | 1 | Media |
| M3B9 | Salitral | C1081-Q9582 | 294.20 | 629,338 | 9,413,305 | 189–497 | 17.69 | 0.32 | 99.40 | 4.95 | 4.03 | 1 | Alta |
| M28B4 | Yamango | C1086-Q9575 | 283.43 | 626,078 | 9,427,110 | 297–634 | 13.75 | 0.43 | 74.81 | 4.33 | 4.67 | 2 | Alta |
| M6B10 | Buenos Aires | C1077-Q9566 | 249.89 | 618,299 | 9,423,119 | 158–537 | 20.60 | 0.31 | 99.83 | 3.03 | 2.49 | 0 | Alta |
| M1B1 | Buenos Aires | C1077-Q9580 | 188.80 | 617,695 | 9,409,136 | 173–477 | 18.70 | 0.32 | 99.38 | 3.00 | 2.48 | 1 | Alta |
| M6B2-3 | Buenos Aires | C1077-Q9566 | 160.98 | 611,305 | 9,419,274 | 166–557 | 19.78 | 0.41 | 90.49 | 3.00 | 2.04 | 2 | Media |
| M18B1 | Buenos Aires | C1077-Q9579 | 160.36 | 621,058 | 9,410,427 | 153–396 | 20.37 | 0.33 | 99.67 | 3.00 | 2.06 | 1 | Alta |
| M7B1 | Salitral | C1076-Q9581 | 130.43 | 629,006 | 9,407,536 | 183–357 | 17.35 | 0.31 | 99.78 | 4.76 | 4.12 | 0 | Baja |
| M17B4 | Chulucanas | C1096-Q9556 | 124.71 | 604,926 | 9,444,327 | 294–629 | 18.69 | 0.42 | 91.94 | 4.00 | 5.00 | 0 | Baja |
| M3B7 | San Juan de Bigote | C1081-Q9582 | 122.95 | 638,309 | 9,415,217 | 238–447 | 18.21 | 0.37 | 95.93 | 4.85 | 4.08 | 0 | Media |
| 12 | Santo Domingo | C1086-Q9570 | 119.54 | 625,419 | 9,444,932 | 672–2,244 | 27.41 | 0.71 | 0.07 | 4.00 | 4.00 | 0 | Media |
| M7B2 | Salitral | C1076-Q9581 | 115.38 | 631,438 | 9,403,547 | 204–362 | 14.01 | 0.29 | 99.58 | 4.61 | 4.20 | 1 | Baja |
| M11B3 | San Juan de Bigote | C1081-Q9583 | 106.03 | 642,079 | 9,413,823 | 278–477 | 18.11 | 0.40 | 88.87 | 4.51 | 4.24 | 1 | Media |
| 11 | Santo Domingo | C1086-Q9570 | 103.95 | 620,759 | 9,439,988 | 1,375–1,928 | 32.19 | 0.60 | 11.34 | 4.00 | 4.00 | 1 | Media |
| 13 | Santo Domingo | C1096-Q9564 | 100.51 | 620,263 | 9,442,343 | 1,649–2,267 | 28.99 | 0.67 | 5.21 | 4.00 | 4.00 | 0 | Media |
| 17 | Santo Domingo | C1086-Q9570 | 96.08 | 618,661 | 9,438,267 | 1,253–1,880 | 35.56 | 0.65 | 2.09 | 4.00 | 4.06 | 0 | Media |
| 14 | Santa Catalina de Mossa | C1086-Q9570 | 92.90 | 624,397 | 9,437,085 | 87–1,355 | 23.75 | 0.52 | 39.02 | 4.00 | 4.00 | 0 | Media |
| M7B6 | Salitral | C1076-Q9581 | 91.29 | 635,110 | 9,399,092 | 228–453 | 16.87 | 0.29 | 99.96 | 3.00 | 2.14 | 0 | Alta |
| M28B2 | Yamango | C1086-Q9575 | 90.20 | 636,249 | 9,425,665 | 754–1,111 | 20.65 | 0.48 | 62.19 | 5.00 | 4.00 | 1 | Media |
| 15 | Santo Domingo | C1086-Q9570 | 86.15 | 620,200 | 9,437,862 | 1,199–1,655 | 26.19 | 0.56 | 22.48 | 4.00 | 4.00 | 1 | Media |
| M3B3 | San Juan de Bigote | C1081-Q9582 | 84.82 | 633,015 | 9,411,483 | 194–375 | 18.87 | 0.30 | 99.89 | 4.93 | 4.04 | 0 | Alta |
| M2B1 | Salitral | C1076-Q9584 | 81.79 | 635,876 | 9,397,941 | 235–446 | 17.48 | 0.30 | 100.00 | 3.00 | 2.08 | 1 | Media |
| 23 | Santo Domingo | C1086-Q9570 | 81.78 | 619,939 | 9,438,544 | 521–973 | 35.28 | 0.57 | 18.75 | 4.00 | 4.00 | 0 | Media |
| M3B1 | Salitral | C1081-Q9582 | 80.98 | 630,685 | 9,410,800 | 184–395 | 19.40 | 0.32 | 99.83 | 4.93 | 4.04 | 0 | Alta |
| 42 | Santa Catalina de Mossa | C1086-Q9570 | 80.62 | 625,152 | 9,435,011 | 1,131–1,548 | 27.86 | 0.63 | 5.64 | 4.00 | 4.00 | 0 | Media |
| 22 | Chulucanas | C1096-Q9556 | 79.33 | 601,122 | 9,443,651 | 235–596 | 22.51 | 0.42 | 93.29 | 3.35 | 3.99 | 0 | Baja |
| M19B2 | Morropon | C1086-Q9570 | 74.37 | 617,715 | 9,427,284 | 203–523 | 21.71 | 0.40 | 96.24 | 4.00 | 5.00 | 0 | Baja |
| M10B4 | Chulucanas | C1096-Q9547 | 68.89 | 596,773 | 9,448,273 | 170–313 | 13.83 | 0.31 | 99.81 | 2.97 | 4.05 | 0 | Baja |
| M7B3 | Salitral | C1076-Q9581 | 65.74 | 633,232 | 9,401,227 | 209–372 | 19.61 | 0.30 | 99.85 | 3.07 | 2.18 | 0 | Alta |
| 87 | San Juan de Bigote | C1081-Q9583 | 62.22 | 642,882 | 9,411,123 | s/d | s/d | 0.25 | 99.72 | 4.39 | 4.30 | 0 | Alta |
| M3B6 | San Juan de Bigote | C1081-Q9582 | 60.35 | 637,918 | 9,412,134 | 235–499 | 23.39 | 0.34 | 99.74 | 4.94 | 4.03 | 0 | Media |
| M28B3 | Yamango | C1086-Q9575 | 58.29 | 634,061 | 9,426,778 | 73–777 | 22.13 | 0.51 | 49.67 | 5.00 | 4.00 | 0 | Media |
| M3B5 | San Juan de Bigote | C1081-Q9582 | 52.74 | 635,887 | 9,411,738 | 221–401 | 18.94 | 0.28 | 99.89 | 4.93 | 4.03 | 0 | Alta |
| M32B3 | Morropon | C1086-Q9569 | 50.97 | 618,248 | 9,426,493 | 184–438 | 18.79 | 0.39 | 93.88 | 4.00 | 5.00 | 0 | Baja |
| M17B1 | Chulucanas | C1096-Q9556 | 42.45 | 600,644 | 9,440,436 | 177–313 | 14.73 | 0.33 | 99.84 | 3.00 | 3.00 | 0 | Alta |
| 82 | Santo Domingo | C1086-Q9570 | 35.66 | 621,452 | 9,443,855 | 1,796–2,098 | 23.55 | 0.63 | 12.67 | 4.00 | 4.00 | 0 | Media |
| M8B2 | Santo Domingo | C1096-Q9558 | 35.35 | 617,596 | 9,436,227 | 882–1,181 | 24.49 | 0.53 | 31.22 | 4.00 | 5.00 | 0 | Sin registro en ficha |
| 78 | Santo Domingo | C1086-Q9570 | 35.10 | 619,630 | 9,440,043 | 1,908–2,236 | 30.64 | 0.71 | 1.77 | 4.00 | 4.00 | 0 | Media |
| M19B7 | Santo Domingo | C1086-Q9570 | 34.17 | 620,770 | 9,436,562 | 1,213–1,578 | 28.15 | 0.59 | 5.85 | 4.00 | 4.66 | 0 | Alta |
| M2B5 | Salitral | C1076-Q9584 | 30.91 | 639,987 | 9,394,392 | 68–322 | 8.32 | 0.30 | 99.03 | 4.96 | 4.01 | 0 | Media |
| 86 | San Juan de Bigote | C1081-Q9583 | 30.00 | 642,415 | 9,410,216 | s/d | s/d | 0.27 | 99.62 | 4.67 | 4.16 | 0 | Alta |
| M36B2 | Santa Catalina de Mossa | C1086-Q9576 | 28.19 | 626,438 | 9,435,060 | 1,331–1,533 | 29.67 | 0.60 | 4.97 | 4.00 | 4.00 | 0 | Media |
| 57 | Chalaco | C1086-Q9576 | 25.67 | 631,195 | 9,441,777 | 2,306–2,624 | 30.44 | 0.60 | 4.58 | 4.01 | 4.00 | 0 | Media |
| 83 | San Juan de Bigote | C1081-Q9583 | 24.34 | 639,720 | 9,410,622 | s/d | s/d | 0.31 | 99.39 | 3.50 | 4.75 | 0 | Alta |
| 77 | San Juan de Bigote | C1081-Q9583 | 17.82 | 638,648 | 9,411,370 | 242–346 | 13.71 | 0.27 | 99.78 | 3.59 | 4.71 | 0 | Alta |
| 49 | Yamango | C1086-Q9575 | 15.84 | 642,334 | 9,438,263 | 3,065–3,246 | 25.96 | 0.69 | 3.64 | 5.00 | 4.00 | 0 | Media |
| 59 | Chalaco | C1086-Q9570 | 13.55 | 631,195 | 9,441,777 | 2,045–2,218 | 29.85 | 0.61 | 13.72 | 4.00 | 4.00 | 0 | Alta |
| 85 | San Juan de Bigote | C1081-Q9583 | 11.91 | 642,200 | 9,411,072 | s/d | s/d | 0.23 | 100.00 | 4.75 | 4.12 | 0 | Crítica |
| 58 | Santa Catalina de Mossa | C1086-Q9569 | 11.47 | 619,094 | 9,426,406 | 209–288 | 16.09 | 0.42 | 97.45 | 4.00 | 4.68 | 0 | Baja |
| 52 | Yamango | C1086-Q9575 | 11.06 | 641,522 | 9,438,064 | 3,011–3,164 | 26.16 | 0.67 | 3.80 | 5.00 | 4.00 | 0 | Alta |
| 84 | San Juan de Bigote | C1081-Q9583 | 5.10 | 640,237 | 9,410,714 | s/d | s/d | 0.25 | 100.00 | 3.35 | 4.82 | 0 | Crítica |
| 55 | Yamango | C1086-Q9575 | 0.86 | 642,690 | 9,438,409 | 3,066–3,131 | 30.04 | 0.63 | 1.76 | 5.00 | 4.00 | 0 | Alta |
| TOTAL |  |  | 7,327.37 |  |  | 68–3,246 | 21.23 | 0.42 | 84.84 |  |  | 39 |  |

Fuente: elaboración propia sobre el catálogo maestro Bloques V5/V6, la estadística zonal del MDE, los compuestos Sentinel-2, el E3 Estudio de Geología, Volumen I — Morropón (R03) y la capa «Cárcavas codificadas».